HEXXON LABS

# Relatório Consolidado de Entregas e Planejamento de Evolução

Sistema Biodiagnóstico

Registro informativo das colaborações concluídas e do planejamento comercial previsto até 18 de dezembro de 2026.

| PREPARADO POR | PREPARADO PARA |
| --- | --- |
| PERÍODO REALIZADO 01/01/2026 a 17/08/2026 | HORIZONTE DE PLANEJAMENTO 18/12/2026 |
| VERSÃO DO DOCUMENTO 1.1 | DATA-BASE 17 de agosto de 2026 |

DOCUMENTO INFORMATIVO - não substitui contrato, proposta comercial, aditivo, termo de aceite ou ordem de serviço.

# Resumo executivo

Entre janeiro e agosto de 2026, a Hexxon Labs concentrou suas colaborações na modernização do sistema Biodiagnóstico, com migração para Java/React, consolidação do Controle de Qualidade, ampliação da rastreabilidade e criação de novas superfícies de gestão, relatórios e apoio analítico.

| 78 commits únicos | 12 grupos de entrega | 10 integrações Git | 657 caminhos versionados |
| --- | --- | --- | --- |

Abrangência auditada no Git. Os 657 caminhos representam arquivos tocados ao longo do histórico, não 657 funcionalidades.

O histórico Git consolidado contém 78 commits únicos, sendo 68 registros de conteúdo e 10 integrações. Todos os commits alcançáveis no período encontram-se hoje incorporados à linha principal remota. Não foram localizadas tags de versão.

- Nova plataforma com API Java/Spring Boot, aplicação React/TypeScript, Supabase e Railway.

- Controle de Qualidade consolidado para bioquímica, áreas laboratoriais, hematologia e imunologia qualitativa.

- Evolução ampla de reagentes, manutenção, dashboard, importação e relatórios profissionais.

- Onze recursos assistivos de Inteligência Artificial entregues nas Ondas 1 a 3.

- Próximas colaborações organizadas em IA v2, rastreabilidade, validação automatizada e homologação.

# Objetivo, período e metodologia

Objetivo: Registrar o trabalho concluído e apresentar o horizonte de colaboração da Hexxon Labs para o Laboratório Biodiagnóstico.

Período solicitado: 01/01/2026 a 17/08/2026.

Primeira evidência no Git: 09/04/2026. Não existem commits entre 01/01 e 08/04; documentos datados de março foram incorporados ao repositório no primeiro commit.

Escopo auditado: Um repositório Git raiz contendo aplicação, documentação de transição, auditorias, ativos visuais e materiais institucionais, além de todas as referências versionadas, linhas de trabalho, integrações e registros locais disponíveis.

Estado de referência: origin/main @ 556fd13, após atualização das referências remotas em 17/08/2026.

Critério de conclusão: Implementação versionada e integrada ao histórico canônico, com validação registrada quando indicada. O Git, isoladamente, não comprova implantação, uso em produção, homologação ou aceite formal.

Fonte do planejamento: PLANS.md na data-base deste relatório. Alterações locais ainda não commitadas foram consideradas apenas como trabalho em andamento ou previsão.

Leitura recomendada: o corpo do documento descreve resultados em linguagem comercial; o anexo preserva a rastreabilidade completa dos 78 commits.

# Entregas realizadas e finalizadas

As entregas abaixo agrupam os commits por resultado percebido pelo laboratório. Integrações, ajustes e refinamentos relacionados foram consolidados no mesmo grupo para evitar duplicidade.

## 1. Diagnóstico, auditoria e planejamento da modernização

Concluída e vigente como base de planejamento

Período: 29/03 a 09/04/2026 (documentação incorporada ao Git em 09/04)

Foi consolidado o levantamento do sistema existente, com documentação de arquitetura, requisitos, implementação, testes, segurança, configuração, evolução e qualidade. O trabalho organizou a migração do ambiente anterior para a plataforma Java/React e estabeleceu um roteiro rastreável para as etapas seguintes.

- Mapeamento funcional e técnico do sistema anterior.

- Auditoria estruturada dos processos e da qualidade do software.

- Plano de transição, sequência de execução e documentação de apoio.

- Definição das fontes de verdade e do processo de revisão das entregas.

Valor para o contratante: Redução de incerteza na modernização e criação de uma base comum para todas as colaborações subsequentes.

## 2. Fundação da nova plataforma Java/React

Concluída e vigente

Período: 09/04 a 16/04/2026

Foi versionada a fundação da nova plataforma Biodiagnóstico, reunindo backend Java/Spring Boot, frontend React/TypeScript, banco PostgreSQL/Supabase, containers e configuração de execução no Railway.

- Estrutura completa da API, modelos, serviços e integrações.

- Aplicação web responsiva com componentes reutilizáveis e navegação protegida.

- Configuração por ambiente, containers e documentação de implantação.

- Migrações de banco e base de testes automatizados.

Valor para o contratante: Plataforma moderna, organizada e preparada para evolução contínua sem perda do fluxo operacional conhecido pelo laboratório.

## 3. Segurança, sessão, administração e auditoria

Concluída e vigente

Período: 13/04 a 16/04/2026

Os fluxos de acesso e administração foram fortalecidos, incluindo ciclo de sessão, renovação de acesso, proteção de rotas, recuperação de senha, administração de usuários e trilha de atividades.

- Fortalecimento do login, logout e renovação de sessão.

- Controle de acesso por perfil e proteção das áreas administrativas.

- Gestão de usuários, redefinição de senha e histórico de atividades.

- Cadastro dos dados institucionais do laboratório e destinatários de relatórios.

Valor para o contratante: Maior controle sobre quem acessa o sistema e melhor rastreabilidade das ações administrativas.

## 4. Controle de Qualidade bioquímico

Concluída e vigente

Período: 03/04 a 14/05/2026

O fluxo bioquímico foi consolidado desde o cadastro de referências até o registro, a análise de histórico, as regras de Westgard, o acompanhamento visual e o pós-calibração.

- Cadastro, vigência e seleção rastreável de referências.

- Registro de medições com histórico compatível por exame, referência, nível, lote e data.

- Aplicação das regras de Westgard e apresentação clara do resultado ao operador.

- Gráfico Levey-Jennings com seleção de período e histórico operacional.

- Fluxo de pós-calibração refletido no histórico e nos relatórios.

Valor para o contratante: Fluxo de CQ mais coerente, explicável e conectado entre operação, histórico, gráficos e documentos emitidos.

## 5. Controle de Qualidade por áreas e hematologia

Concluída e vigente

Período: 09/04 a 14/05/2026

As áreas laboratoriais passaram a contar com superfícies próprias de trabalho, preservando parâmetros, medições, histórico e consolidação das informações. A hematologia recebeu fluxo específico para seus registros.

- Áreas de Bioquímica, Hematologia, Imunologia, Parasitologia, Microbiologia e Uroanálise na navegação.

- Parâmetros e medições rastreáveis nas áreas especializadas.

- Fluxos específicos de hematologia e registros Bio.

- Integração dos resultados com o dashboard e os relatórios disponíveis.

Valor para o contratante: Organização do trabalho por área laboratorial e ampliação da cobertura operacional da plataforma.

## 6. Manutenção, dashboard e operação cotidiana

Concluída e vigente

Período: 16/04 a 02/05/2026

A rotina diária ganhou indicadores, filtros, histórico por equipamento, ações de edição e exclusão controlada, além de uma navegação reorganizada para acesso direto aos módulos transversais.

- Indicadores e filtros de manutenção por tipo, equipamento, técnico e situação.

- Histórico por equipamento e possibilidade de desfazer exclusões.

- Dashboard com indicadores e alertas operacionais.

- Navegação principal com Reagentes, Manutenção e Relatórios em destaque.

- Aprimoramentos de acessibilidade, legibilidade e consistência visual.

Valor para o contratante: Acesso mais rápido às rotinas recorrentes e melhor leitura das prioridades do laboratório.

## 7. Gestão e rastreabilidade de reagentes

Concluída e vigente

Período: 16/04 a 17/06/2026

O módulo de reagentes evoluiu para controlar o ciclo de vida de lotes e unidades, do recebimento ao final de uso, com histórico de movimentações, arquivamento, filtros e apresentação orientada à prioridade operacional.

- Cadastro de lotes com fabricante, etiqueta, validade, localização e fornecedor.

- Controle separado de unidades em estoque e em uso.

- Registro de entrada, abertura, fechamento, consumo e ajustes.

- Datas declaradas de abertura e final de uso, com histórico de movimentações.

- Arquivamento e exclusão como ações distintas, com controles de permissão.

- Unicidade por lote, fabricante e etiqueta e identificação visual por área.

- Relatórios de rastreabilidade por etiqueta e por entidade.

Valor para o contratante: Visão mais completa sobre estoque, validade, uso e trajetória de cada lote de reagente.

## 8. Relatórios profissionais e pacote regulatório

Concluída e vigente

Período: 16/04 a 17/06/2026

Foi criada uma plataforma de relatórios com catálogo, filtros, histórico, assinatura, verificação e documentos especializados para CQ, Westgard, reagentes, manutenção, calibração, múltiplas áreas e pacote regulatório.

- Capa institucional, dados do laboratório e numeração própria dos documentos.

- Sete modalidades de relatório com gráficos, filtros e conteúdo detalhado.

- Assinatura, verificação pública e registro do histórico de emissões.

- Histórico diário do CQ e detalhamento por exame, área, equipamento ou etiqueta.

- Pacote regulatório consolidado e registro de downloads.

- Métricas de geração e melhorias sucessivas de estabilidade e apresentação.

Valor para o contratante: Documentos mais completos, verificáveis e adequados à prestação de contas e à rastreabilidade operacional.

## 9. Controle qualitativo de imunologia

Concluída e vigente

Período: 29/05 a 01/06/2026

Foi implementado o fluxo qualitativo de imunologia, com conjuntos de controle, itens, rodadas, resultados, associação com reagentes, histórico e interface ajustada ao modelo operacional do laboratório.

- Cadastro de conjuntos e itens de controle.

- Registro de rodadas e seus resultados.

- Associação do registro ao reagente utilizado.

- Interface refinada e nomenclatura consolidada como soro-controle.

- Cobertura automatizada do fluxo e integração com relatórios.

Valor para o contratante: Digitalização de uma rotina qualitativa específica, mantendo o formato familiar à operação.

## 10. Recursos assistivos de Inteligência Artificial

Concluída e vigente nas Ondas 1 a 3

Período: 17/06 a 18/06/2026

Foram entregues onze recursos assistivos de IA para apoiar a leitura dos dados, a priorização e a revisão humana, mantendo as decisões laboratoriais no núcleo determinístico do sistema.

- Explicação de violações e interpretação de tendências.

- Sugestão de observações e chat sobre dados de CQ.

- Apoio à validação de planilhas e à escolha explícita de referências.

- Resumos executivo e administrativo.

- Hipóteses de causa-raiz e priorização operacional.

- Detecção preventiva de tendências antes de uma rejeição.

- Migração do provedor para OpenAI e padronização visual das respostas.

Valor para o contratante: Apoio analítico mais rápido para o operador e para a administração, sempre sujeito à revisão humana.

## 11. Qualidade, testes e preparação operacional

Atividade contínua incorporada às entregas

Período: Abril a junho de 2026

As funcionalidades foram acompanhadas por testes automatizados, validações de compilação e construção, migrações versionadas, configuração por ambiente e ciclos de revisão e integração.

- Conjuntos automatizados de validação dos serviços e da aplicação web.

- Validações de compilação e qualidade da aplicação registradas nos marcos de entrega.

- Migrações versionadas para evolução controlada do banco.

- Dez integrações formais, incluindo nove solicitações de incorporação à linha principal.

- Documentação de implantação e configuração por ambiente.

Valor para o contratante: Maior previsibilidade na evolução do sistema e evidências repetíveis em cada marco de desenvolvimento.

## 12. Materiais institucionais e de apresentação

Concluída

Período: Abril a junho de 2026

Foram preparados materiais de análise visual, capturas das principais telas, documentação de implantação e conteúdo institucional para apresentação do projeto.

- Análise das abas e dos principais fluxos do Biodiagnóstico.

- Conjunto de imagens das telas de CQ, referências, relatórios e reagentes.

- Material institucional de apresentação pública do projeto.

- Guias de implantação e operação do ambiente.

Valor para o contratante: Melhor comunicação do progresso e apoio à apresentação do sistema para públicos técnicos e institucionais.

# Evolução cronológica consolidada

| Período | Marco | Registro comercial |
| --- | --- | --- |
| 01/01 a 08/04 | Sem commits no histórico disponível | O período foi mantido no escopo, mas a primeira evidência versionada é de 09/04. |
| 09/04 | Base completa versionada | Aplicação, documentação de transição, auditorias e estrutura operacional incorporadas ao Git. |
| 13/04 | Segurança e administração | Fortalecimento de sessão, acesso, usuários e trilha de atividades. |
| 16/04 | CQ, configuração e Sprints A-E | Aprimoramentos de CQ, identidade dos relatórios, manutenção, reagentes, importação e testes iniciais do frontend. |
| 20/04 a 02/05 | Reagentes e Relatórios V2 | Evolução estrutural dos lotes, estoque, rastreabilidade, catálogo de relatórios e pacote regulatório. |
| 14/05 a 01/06 | Alinhamento de entrega e Imunologia | Consolidação de CQ/relatórios e implementação do fluxo qualitativo de imunologia. |
| 10/06 a 18/06 | Integrações e recursos de IA | Integração da versão oficial e entrega das Ondas 1 a 3 de apoio assistivo. |
| 06/08 a 11/08 | Ciclo de revisão de coagulação | Implementação posteriormente desativada em revisão versionada; não integra o produto vigente. |

# Evidências registradas de validação

Os números abaixo são fotografias de marcos diferentes do projeto. Eles demonstram evolução de cobertura e não devem ser somados nem interpretados como reexecução realizada para este relatório.

| Data | Marco | Evidência histórica |
| --- | --- | --- |
| 04/04 | Consolidação inicial | 139 testes dos serviços e compilação da aplicação web sem erros, conforme registro no PLANS.md. |
| 16/04 | Sprints A-E | 167 testes dos serviços, 17 testes da aplicação web e compilação validados. |
| 22/04 | Relatórios V2 | Evolução registrada de 293 para 332 testes dos serviços e 37 testes da aplicação web. |
| 02/05 | Reagentes e rastreabilidade | 406 testes dos serviços, 52 testes da aplicação web e compilação validados. |
| 17/06 | Ondas de IA | Evolução registrada de 531 para 600 testes dos serviços e de 64 para 87 testes da aplicação web. |

# Trabalho em andamento na data-base

Na data de elaboração, a Onda 4 de IA está descrita no plano de trabalho e possui alterações locais ainda não incorporadas a um commit. Por esse motivo, ela não foi contabilizada entre as entregas concluídas.

- Fase A em implementação: respostas progressivas, tratamento de disponibilidade e reforço de estabilidade.

- Fase B prevista: contexto estruturado, segmentação por lote, monitoramento de tendências e auditoria leve.

- Fase C prevista: histórico persistido de conversas, feedback e telemetria.

Status comercial: em andamento. Não integra o total de entregas finalizadas deste relatório.

# Próximas colaborações previstas até 18/12/2026

O horizonte abaixo organiza o PLANS.md em marcos comerciais. As datas intermediárias representam janelas de trabalho propostas para planejamento e poderão ser ajustadas em alinhamento com o contratante.

| Janela | Colaboração | Resultado esperado | Marco de conclusão |
| --- | --- | --- | --- |
| 17/08 a 18/09 | IA v2 - Fase A | Respostas progressivas, melhor tratamento de disponibilidade e reforço da experiência assistiva. | Conclusão técnica e validação registradas. |
| 21/09 a 30/10 | IA v2 - Fase B | Respostas estruturadas, contexto segmentado, acompanhamento preventivo e controles administrativos leves. | Revisão integrada de API e interface. |
| 02/11 a 27/11 | IA v2 - Fase C | Histórico de conversas entre dispositivos, feedback e indicadores de uso. | Migrações e evidências de validação concluídas. |
| 30/11 a 11/12 | Rastreabilidade e cobertura | Aprimoramento do vínculo entre fabricante, lote e CQ, revisão de movimentações e expansão dos testes da aplicação web. | Fluxos prioritários validados de ponta a ponta. |
| 14/12 a 18/12 | Versão e homologação | Fechamento das fases, versão formal, pacote documental, publicação em homologação e testes básicos de disponibilidade. | Pacote disponibilizado para validação do contratante. |

## Premissas comerciais do horizonte

- O planejamento é informativo e não cria obrigação contratual automática.

- A execução pressupõe manutenção do escopo, priorização contínua e disponibilidade dos acessos necessários.

- Publicação e homologação dependem da disponibilidade do ambiente e da validação do contratante.

- Novas funcionalidades fora do PLANS.md deverão ser tratadas em alinhamento específico.

# Considerações finais

O histórico analisado demonstra uma evolução ampla do Biodiagnóstico: a base tecnológica foi modernizada, os fluxos centrais de Controle de Qualidade foram consolidados e os módulos de apoio ganharam rastreabilidade, relatórios e recursos assistivos. O planejamento até 18/12/2026 prioriza concluir as etapas em andamento, ampliar a validação e preparar uma versão formal para homologação.

Como documento informativo, este relatório não contém valores, horas, campos de assinatura ou declaração de aceite.

## Fontes consultadas

- Histórico completo do Git em todas as referências, atualizado em 17/08/2026.

- Árvore consolidada em origin/main no commit 556fd13.

- PLANS.md, utilizado como fonte de planejamento e status das fases.

- README.md e documentação de transição em transicao-java.

- Materiais históricos e auditorias em tudo para a transicao.

- Código ativo da API Java e da aplicação web React.

# Anexo A - Inventário completo de commits

Os 78 commits alcançáveis no período são apresentados uma única vez. As integrações do histórico não representam entregas adicionais. As descrições foram adaptadas para leitura comercial; o hash preserva a rastreabilidade técnica.

| Data | Hash | Tipo | Agrupamento | Registro histórico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09/04/2026 | 6b79c8e | Registro | Diagnóstico e planejamento | Registro inicial da base completa do projeto, incluindo aplicação, documentação de transição, auditorias e estrutura operacional. |
| 13/04/2026 | c4b86b2 | Ajuste | Segurança e administração | Reforço do fluxo de autenticação e do ciclo de acesso. |
| 13/04/2026 | 67a428d | Ajuste | Segurança e administração | Reforço do tratamento de sessão na aplicação web. |
| 13/04/2026 | 1de7a1a | Evolução | Segurança e administração | Administração de usuários e trilha de atividades administrativas. |
| 13/04/2026 | 8c9c653 | Ajuste | Segurança e administração | Ajuste da configuração de produção para o serviço de e-mail. |
| 16/04/2026 | 078fded | Evolução | Controle de Qualidade | Aprimoramento de acessibilidade, legibilidade e consistência da interface. |
| 16/04/2026 | 6be98f6 | Ajuste | Controle de Qualidade | Aplicação das correções previstas no plano de entrega do Controle de Qualidade. |
| 16/04/2026 | bea2d6b | Evolução | Controle de Qualidade | Inclusão de filtro por período no gráfico de acompanhamento do Controle de Qualidade. |
| 16/04/2026 | 758b842 | Evolução | Controle de Qualidade | Inclusão de filtros de vigência na gestão de referências. |
| 16/04/2026 | eef65f4 | Evolução | Controle de Qualidade | Organização do Controle de Qualidade em áreas laboratoriais específicas. |
| 16/04/2026 | 874344f | Evolução | Controle de Qualidade | Novo retorno após o registro e inclusão do estado de pós-calibração no histórico e nos relatórios. |
| 16/04/2026 | 75d23b2 | Evolução | Controle de Qualidade | Simplificação do cadastro de referências para reduzir campos não aplicáveis ao fluxo. |
| 16/04/2026 | 6e0b431 | Evolução | Segurança e administração | Cadastro administrativo dos dados institucionais do laboratório e dos destinatários de relatórios. |
| 16/04/2026 | 79190c3 | Evolução | Fundação e operação | Padronização da capa, da identificação institucional e da numeração dos documentos emitidos. |
| 16/04/2026 | 8e1b898 | Ajuste | Fundação e operação | Registro histórico de alinhamento do estado do subprojeto. |
| 16/04/2026 | 945711b | Organização | Fundação e operação | Organização da estrutura do código para facilitar manutenção e evolução. |
| 16/04/2026 | ebc2098 | Evolução | Fundação e operação | Compatibilidade das alterações de banco com o processo de migração versionada. |
| 16/04/2026 | e4ec44f | Evolução | Fundação e operação | Consolidação das etapas de sessão, identidade visual, manutenção, reagentes, relatórios e importação. |
| 16/04/2026 | f1a5bb0 | Evolução | Fundação e operação | Configuração dinâmica da URL da API por ambiente. |
| 20/04/2026 | 1a66fcd | Organização | Reagentes | Reorganização do módulo de reagentes e prevenção de cadastros duplicados. |
| 20/04/2026 | b72a731 | Evolução | Fundação e operação | Acesso direto a Reagentes, Manutenção e Relatórios, com funções administrativas reunidas no menu do usuário. |
| 20/04/2026 | 3ca9a5c | Evolução | Reagentes | Separação dos estados inativo e vencido, com registro das alterações. |
| 20/04/2026 | 0ec8a47 | Evolução | Reagentes | Adequação da interface à separação entre lotes inativos e vencidos. |
| 21/04/2026 | 03aaafa | Evolução | Relatórios | Fundação dos Relatórios V2 com catálogo, geração, assinatura, armazenamento e verificação. |
| 21/04/2026 | 70e44c0 | Evolução | Relatórios | Catálogo, construtor dinâmico e página pública de verificação de relatórios. |
| 21/04/2026 | 1237cfa | Ajuste | Relatórios | Estabilização da inicialização dos Relatórios V2 quando o armazenamento não está configurado. |
| 22/04/2026 | f840d0e | Evolução | Relatórios | Disponibilização de sete modalidades de relatório com gráficos, apoio analítico e pacote regulatório. |
| 22/04/2026 | 94e1f64 | Ajuste | Reagentes | Adequação do cadastro de lotes para aceitar datas opcionais não informadas. |
| 22/04/2026 | 02804d2 | Ajuste | Relatórios | Primeira etapa de estabilização e reforço da qualidade dos relatórios. |
| 22/04/2026 | cbf1c55 | Evolução | Relatórios | Segunda etapa dos relatórios, com auditoria de downloads e indicadores operacionais. |
| 22/04/2026 | b0744da | Evolução | Relatórios | Mapa visual das ocorrências de Westgard organizado por severidade. |
| 22/04/2026 | ae9f8f4 | Evolução | Relatórios | Tolerância configurável para a variação do coeficiente de variação em calibrações. |
| 26/04/2026 | 6fc2396 | Evolução | Relatórios | Estabilização da segunda versão da plataforma de relatórios. |
| 27/04/2026 | 5dfbf87 | Registro | Reagentes | Evolução do módulo de reagentes. |
| 27/04/2026 | 06d32c5 | Evolução | Reagentes | Consolidação do fluxo de estados dos reagentes. |
| 27/04/2026 | 42f5b71 | Evolução | Reagentes | Padronização da seleção de fabricante, localização e fornecedor. |
| 27/04/2026 | e4b6072 | Evolução | Reagentes | Controle por unidade, estado inativo e separação entre arquivamento e exclusão. |
| 02/05/2026 | cd809b3 | Evolução | Reagentes | Registro das datas de abertura e consumo, edição simplificada e controle do final de uso. |
| 02/05/2026 | 81ea5ef | Ajuste | Reagentes | Ajuste da nomenclatura de entrada no cadastro de novos lotes. |
| 02/05/2026 | 3917ae2 | Ajuste | Reagentes | Adequação da visão consolidada para ocultar lotes inativos. |
| 02/05/2026 | d1e29ba | Organização | Reagentes | Simplificação do cabeçalho do módulo de reagentes. |
| 02/05/2026 | fc10d55 | Evolução | Relatórios | Relatório de rastreabilidade de reagentes organizado por etiqueta, com informações completas. |
| 02/05/2026 | 37dd48c | Organização | Reagentes | Remoção de informação duplicada no cabeçalho da gestão de reagentes. |
| 02/05/2026 | a63ad5a | Organização | Fundação e operação | Remoção de informação duplicada no cabeçalho de manutenção. |
| 02/05/2026 | 679c2d8 | Evolução | Relatórios | Ampliação da rastreabilidade em quatro modalidades de relatório, com detalhamento por entidade. |
| 02/05/2026 | f1db6bf | Organização | Relatórios | Aprimoramento visual do catálogo de relatórios. |
| 02/05/2026 | 38132ba | Evolução | Relatórios | Inclusão do histórico diário de Controle de Qualidade no pacote regulatório. |
| 14/05/2026 | 57833e6 | Evolução | Controle de Qualidade | Alinhamento entre Controle de Qualidade e relatórios para consolidação da entrega. |
| 15/05/2026 | 397337d | Ajuste | Reagentes | Correção da identificação única dos lotes de reagentes. |
| 15/05/2026 | 4a5f94a | Integração | Integração e governança | Incorporação da solicitação #1 à linha principal do projeto. |
| 29/05/2026 | 7e0f93f | Evolução | Imunologia | Implementação do Controle de Qualidade qualitativo de imunologia. |
| 29/05/2026 | 4708d05 | Ajuste | Imunologia | Adequação do fluxo de imunologia ao modelo operacional utilizado pelo laboratório. |
| 29/05/2026 | 4651f01 | Integração | Integração e governança | Incorporação da solicitação #2 à linha principal do projeto. |
| 29/05/2026 | 8740893 | Interface | Imunologia | Aprimoramento visual da interface de imunologia. |
| 29/05/2026 | 5d76f68 | Evolução | Imunologia | Conclusão do fluxo funcional de imunologia. |
| 29/05/2026 | 0e7130c | Integração | Integração e governança | Incorporação da solicitação #3 à linha principal do projeto. |
| 29/05/2026 | 9098f69 | Interface | Imunologia | Refinamento da apresentação do fluxo de imunologia. |
| 29/05/2026 | 375e32d | Integração | Integração e governança | Incorporação da solicitação #4 à linha principal do projeto. |
| 29/05/2026 | 786e7d0 | Interface | Imunologia | Padronização do cabeçalho do Controle de Qualidade de imunologia. |
| 31/05/2026 | 39decc7 | Registro | Imunologia | Revisão do fluxo de Controle de Qualidade de imunologia. |
| 01/06/2026 | 82fbd70 | Registro | Imunologia | Padronização da nomenclatura de soro-controle na imunologia. |
| 10/06/2026 | 3c2b6e1 | Integração | Integração e governança | Integração da versão de desenvolvimento à linha oficial. |
| 17/06/2026 | e02ed67 | Registro | Validação e materiais | Aprimoramentos de validação e relatórios, análise das telas e materiais institucionais do projeto. |
| 17/06/2026 | b220412 | Integração | Integração e governança | Incorporação da solicitação #5 à linha principal do projeto. |
| 17/06/2026 | 491694c | Evolução | Reagentes | Identificação visual da área laboratorial nas etiquetas de reagentes. |
| 17/06/2026 | b646707 | Integração | Integração e governança | Incorporação da solicitação #6 à linha principal do projeto. |
| 17/06/2026 | ed9c125 | Evolução | Inteligência Artificial | Disponibilização de recursos assistivos de Inteligência Artificial e atualização do provedor tecnológico. |
| 17/06/2026 | 577b31c | Documentação | Inteligência Artificial | Atualização da documentação de configuração do ambiente para o provedor de Inteligência Artificial adotado. |
| 17/06/2026 | 61688d1 | Evolução | Inteligência Artificial | Segunda onda de IA, com apoio à validação em lote e à escolha explícita de referências. |
| 17/06/2026 | 70ee03e | Evolução | Inteligência Artificial | Terceira onda de IA, com resumos, apoio à auditoria, hipóteses de causa-raiz e priorização operacional. |
| 17/06/2026 | 399b68f | Ajuste | Inteligência Artificial | Estabilização do acesso aos registros relacionados durante o uso dos recursos assistivos. |
| 17/06/2026 | 2d81e9a | Evolução | Inteligência Artificial | Detecção preventiva de tendências antes de uma possível rejeição. |
| 18/06/2026 | 6609ffd | Evolução | Inteligência Artificial | Padronização visual da apresentação das respostas assistivas de IA. |
| 18/06/2026 | b68fbd9 | Integração | Integração e governança | Incorporação da solicitação #7 à linha principal do projeto. |
| 06/08/2026 | 501ca57 | Evolução | Ciclo histórico de coagulação | Ciclo histórico: inclusão de controle de coagulação, posteriormente desativada em revisão versionada. |
| 06/08/2026 | b156bf9 | Integração | Integração e governança | Incorporação da solicitação #8 à linha principal do projeto. |
| 11/08/2026 | fcce80e | Reversão | Ciclo histórico de coagulação | Retirada controlada do controle de coagulação; o estado consolidado permanece sem essa funcionalidade. |
| 11/08/2026 | 556fd13 | Integração | Integração e governança | Incorporação da solicitação #9 à linha principal do projeto. |

# Anexo B - Referências, integrações e rastreabilidade

## Nota sobre o ciclo de coagulação

O histórico registra a implementação em 06/08 e a desativação em 11/08. A sequência foi mantida no Anexo A por completude histórica, mas o controle de coagulação não é apresentado como capacidade vigente.

## Versões intermediárias preservadas no histórico

Dois registros não alcançáveis pelas referências atuais foram identificados. Ambos possuem conteúdo equivalente a versões posteriores geradas após reorganização do histórico e não foram contados como novas entregas.

| Registro intermediário | Equivalente vigente | Tratamento |
| --- | --- | --- |
| 70308ff | ed9c125 | Mesma alteração da Onda 1 de IA após reorganização do histórico; não duplicada. |
| 4c08f7a | 8740893 | Mesmo refinamento visual de imunologia após reorganização do histórico; não duplicado. |

## Referências versionadas auditadas

| Referência | Hash | Data | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| local/claude/practical-raman-f5c2c5 | 38132ba | 2026-05-02 | Referência histórica dos Relatórios V2. |
| local/codex/fix-reagent-lot-natural-key | 82fbd70 | 2026-06-01 | Referência preservada do ciclo de reagentes e imunologia. |
| local/feature/recursos-de-ia | fcce80e | 2026-08-11 | Referência local; conteúdo final idêntico à linha principal remota. |
| local/fix/lote1-duplicacao-registros | 491694c | 2026-06-17 | Referência preservada do ciclo de correções e apresentação. |
| local/main | 57833e6 | 2026-05-14 | Ponteiro local histórico, anterior à atualização da linha remota. |
| local/worktree-agent-ab642aec | 8c9c653 | 2026-04-13 | Referência histórica de configuração de produção. |
| remoto/origin/HEAD | 556fd13 | 2026-08-11 | Ponteiro remoto para a linha principal. |
| remoto/origin/codex/fix-reagent-lot-natural-key | 82fbd70 | 2026-06-01 | Referência remota correspondente; conteúdo integrado. |
| remoto/origin/feature/recursos-de-ia | fcce80e | 2026-08-11 | Referência remota de evolução; conteúdo integrado. |
| remoto/origin/fix/lote1-duplicacao-registros | 491694c | 2026-06-17 | Referência remota correspondente; conteúdo integrado. |
| remoto/origin/main | 556fd13 | 2026-08-11 | Linha principal remota consolidada. |

Versões nomeadas localizadas no período: nenhuma.

## Integrações

Foram registradas dez integrações: nove solicitações de incorporação (#1 a #9) e uma integração da versão de desenvolvimento à linha oficial. Todas constam no Anexo A.