AUDITORIA COMPLETA

Biodiagnostico 3.0

Sistema de Controle de Qualidade Laboratorial e Auditoria Financeira

Data: 29 de Marco de 2026

Preparado para: Otavio Machado

Stack: Reflex + React 19 + Supabase + Gemini + Railway

SCORE GERAL: 38/100

# RESUMO EXECUTIVO

Esta auditoria analisou 8 areas criticas do projeto Biodiagnostico 3.0, um sistema de controle de qualidade laboratorial e auditoria financeira construido com Reflex (Python) + React 19 + Supabase. A analise cobriu mais de 120 arquivos de codigo-fonte, configuracoes de infraestrutura, e padroes de seguranca.

O projeto demonstra boa funcionalidade e design visual, mas apresenta vulnerabilidades CRITICAS de seguranca (chaves API expostas no repositorio), problemas severos de performance (rotas de 1.1MB sem code-splitting), e ausencia de infraestrutura basica de qualidade (sem CI/CD, sem testes adequados, sem monitoramento).

## Scorecard por Area

| Area | Score | % |
| --- | --- | --- |
| 1. Performance | 3/10 | 30% |
| 2. SEO | 2/10 | 20% |
| 3. Acessibilidade | 6/10 | 60% |
| 4. Seguranca | 3/10 | 30% |
| 5. Qualidade de Codigo | 5/10 | 50% |
| 6. UX e Responsividade | 7/10 | 70% |
| 7. Infraestrutura e Deploy | 3/10 | 30% |
| 8. Boas Praticas Gerais | 5/10 | 50% |

# 1. PERFORMANCE

Score: 3/10 - Bundles massivos sem code-splitting, chamadas API em cascata, sem compressao gzip.

| Severidade | Local | Descricao |
| --- | --- | --- |
| CRITICO | [proin]._index.jsx | Rota monolitica de 1.1MB. Todos os componentes, icones Lucide (80+) e bibliotecas (recharts, radix) carregados de uma vez. Nao ha React.lazy() ou code-splitting. Impacto direto no LCP. |
| CRITICO | _index.jsx (login) | Rota de login com 819KB. Carrega todo o design system inline sem lazy loading. |
| CRITICO | states/qc_state.py L1190-1330 | Chamadas API sequenciais (waterfall): load_qc_exams > get_qc_records > get_references > get_lots > get_records. Deveria usar asyncio.gather() para chamadas independentes. |
| CRITICO | nginx.conf | Sem compressao gzip/brotli configurada. Todo JS/CSS/HTML servido sem compressao. Pode reduzir transferencia em 60-80%. |
| MODERADO | .web/utils/context.js | StateProvider com 8 useReducer hooks sem memoizacao dos valores de contexto. Cada mudanca de estado re-renderiza toda a arvore de componentes. |
| MODERADO | public/login_bg.png | Imagem de background com 626KB em formato PNG. Deveria ser WebP/AVIF com fallback (reducao de 70-85%). |
| MODERADO | custom.css L77-90 | Pseudo-elementos animados com filter:blur() no app-shell. Impacto em GPU e compositing. |
| MODERADO | vite.config.js | Nenhuma estrategia explicita de code-splitting ou chunk boundaries. Apenas env.json separado. |

Quick wins: (1) Adicionar gzip ao nginx.conf (~30min). (2) Converter login_bg.png para WebP (~10min). (3) Usar asyncio.gather() nos loads independentes (~1h).

# 2. SEO

Score: 2/10 - SSR desabilitado, sem meta tags, sitemap apontando para localhost, sem robots.txt.

| Severidade | Local | Descricao |
| --- | --- | --- |
| CRITICO | react-router.config.js | SSR desabilitado (ssr: false). Crawlers recebem HTML vazio. Conteudo dinamico invisivel para Google/Bing. |
| CRITICO | root.jsx / _document.js | Sem meta tags de descricao, og:title, og:description, og:image nas paginas. Apenas a pagina 404 tem meta tags. |
| CRITICO | public/sitemap.xml | Sitemap com URLs hardcoded para localhost:3000. Em producao, Google indexa localhost em vez do dominio real. |
| CRITICO | Projeto | Nenhum arquivo robots.txt encontrado. Crawlers nao tem diretivas de rastreamento. |
| MODERADO | Rotas | Sem canonical URLs (<link rel='canonical'>). Risco de conteudo duplicado. |
| MODERADO | Projeto | Sem dados estruturados (JSON-LD/Schema.org). Sem rich snippets nos resultados de busca. |

Quick wins: (1) Criar robots.txt basico (~5min). (2) Adicionar meta tags no root.jsx (~30min). (3) Gerar sitemap dinamico com dominio correto (~1h).

# 3. ACESSIBILIDADE (WCAG 2.1 AA)

Score: 6/10 - Bom uso de aria-labels e focus indicators, mas falta skip navigation e nav mobile.

| Severidade | Local | Descricao |
| --- | --- | --- |
| MODERADO | navbar.py L173 | Componente mobile_nav() retorna rx.fragment() vazio. Usuarios mobile sem acesso a navegacao hamburger. |
| MODERADO | root.jsx / layout | Sem skip navigation link ('Pular para conteudo principal'). Usuarios de teclado precisam tabular por toda a navbar. |
| MODERADO | components.jsx L21 | Toast Sonner sem aria-live='polite' explicito. Depende dos defaults da lib (pode nao ser anunciado por leitores de tela). |
| BOM | custom.css L250-265 | Excelentes indicadores de foco: outline 2px solid #166534 com offset. Focus ring de 3px em inputs de formulario. |
| BOM | proin/ componentes | Bom uso de aria-labels em botoes interativos: 'Editar registro', 'Excluir manutencao', 'Pagina anterior/proxima'. |
| BOM | components/ui.py | form_field() com labels associados, indicador de obrigatorio (*), e mensagens de erro semanticas. |
| BOM | pages/dashboard.py | Hierarquia de headings correta: H1 para titulo, H2 para secoes, H3 para subsecoes. |

Quick wins: (1) Implementar skip navigation link (~20min). (2) Implementar mobile_nav() com hamburger menu (~2h). (3) Adicionar aria-live nos toasts (~15min).

# 4. SEGURANCA

Score: 3/10 - Chaves API REAIS expostas no repositorio. Sem headers de seguranca. RLS permissivo.

| Severidade | Local | Descricao |
| --- | --- | --- |
| CRITICO | .env (L2-4) | Chaves SUPABASE_URL, SUPABASE_KEY e SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY REAIS commitadas no repositorio. A service_role_key bypassa TODO o RLS e da acesso admin completo ao banco. |
| CRITICO | migrations/005-006 | Todas as RLS policies usam USING(true) WITH CHECK(true). Qualquer usuario autenticado pode ler/modificar/deletar TODOS os registros de TODAS as tabelas. |
| CRITICO | nginx.conf | Sem headers de seguranca: CSP, X-Frame-Options, HSTS, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy ausentes. |
| CRITICO | Projeto inteiro | Nenhum rate limiting encontrado em nenhuma rota. Endpoints vulneraveis a brute force e abuso. |
| MODERADO | auth_state.py L27-28 | Cookies de autenticacao (sb_access_token, sb_refresh_token) sem flags Secure e HttpOnly explicitas. |
| MODERADO | rxconfig.py L9-12 | CORS inclui localhost:3000 e localhost:8000 nos defaults de producao. |
| MODERADO | voice_ai_service.py L137 | Audio base64 decodificado sem limite de tamanho superior. Potencial para DoS por exhaustao de memoria. |
| MODERADO | Dockerfile | Container roda como root. Se a aplicacao for comprometida, atacante tem acesso root ao container. |
| BOM | services/ | Todas as operacoes de banco usam SDK parametrizado do Supabase (.eq(), .insert()). Sem risco de SQL injection. |

ACAO IMEDIATA: (1) Rotacionar TODAS as chaves Supabase AGORA - estao comprometidas. (2) Remover .env do tracking git. (3) Criar .env.example sem valores reais.

# 5. QUALIDADE DO CODIGO

Score: 5/10 - QCState monolitico (3.266 linhas), excecoes genericas, sem linting configurado.

| Severidade | Local | Descricao |
| --- | --- | --- |
| CRITICO | states/qc_state.py | Arquivo com 3.266 linhas e 350+ variaveis de estado. Viola massivamente o principio de Single Responsibility. Mistura QC, reagentes, manutencao, voz, relatorios. |
| CRITICO | Projeto inteiro | 147 clausulas 'except Exception' genericas. Erros sao logados mas nao tratados adequadamente. ServiceError definido mas raramente usado. |
| CRITICO | Projeto | Nenhuma ferramenta de linting/formatting configurada. Sem pyproject.toml, .ruff.toml, ESLint, ou Prettier. |
| MODERADO | requirements.txt | Dependencias com versoes minimas (>=) em vez de pinadas. Permite breaking changes em producao. |
| MODERADO | services/*.py | Padrao get_supabase() + check response duplicado em 5+ services. Deveria ter BaseService abstrato. |
| MODERADO | models.py L32-35 | Campos DEPRECATED (value1, value2, mean, sd, z_score) ainda presentes nos modelos. |
| MODERADO | tests/ | Testes apenas para logica de analise e Westgard. Zero testes para services, states, ou integracao. Cobertura estimada: ~15%. |
| BOM | services/westgard_service.py | Excelente documentacao e implementacao das regras de Westgard. Referencia de qualidade para o projeto. |
| BOM | models.py | Bom uso de Pydantic BaseModel com defaults. TypedDicts bem definidos em services/types.py. |

Quick wins: (1) Configurar Ruff com pyproject.toml (~30min). (2) Pinar versoes no requirements.txt (~15min). (3) Remover campos deprecated dos modelos (~30min).

# 6. UX E RESPONSIVIDADE

Score: 7/10 - Melhor area do projeto. Bom design system, loading states, e design responsivo.

| Severidade | Local | Descricao |
| --- | --- | --- |
| BOM | styles.py | Design system completo com tokens semanticos: cores (PRIMARY, SUCCESS, ERROR), tipografia, espacamento, sombras. Constantes bem organizadas. |
| BOM | components/ui.py | Componentes reutilizaveis: button(), card(), text(), heading(), form_field(), empty_state() com variantes (primary, secondary, ghost, danger). |
| BOM | pages/login.py | Layout responsivo com breakpoints: width=[0%, 0%, 50%], padding=[40px, 60px, 80px], font_size=[2rem, 2.5rem, 3rem]. |
| BOM | components/navbar.py | Navegacao responsiva com deteccao de rota ativa, breakpoints para desktop/mobile, avatar responsivo. |
| BOM | pages/proin.py L48-50 | Loading state com spinner e mensagem 'Carregando dados...'. Feedback visual claro durante carregamento. |
| BOM | components/ui.py L55-64 | Componente empty_state() padronizado com icone, titulo, descricao e botao de acao opcional. |
| MODERADO | navbar.py L173 | mobile_nav() retorna fragmento vazio. Navegacao hamburger nao implementada em mobile. |
| MODERADO | manifest.json | PWA configurada mas sem Service Worker. App instalavel mas sem funcionalidade offline. |

Quick wins: (1) Implementar menu hamburger mobile (~2h). (2) Adicionar skeleton loading nos cards do dashboard (~1h).

# 7. INFRAESTRUTURA E DEPLOY

Score: 3/10 - Dockerfile single-stage, sem CI/CD, sem monitoramento, sem processo supervisor.

| Severidade | Local | Descricao |
| --- | --- | --- |
| CRITICO | Projeto | Nenhum CI/CD configurado. Sem .github/workflows/, sem testes automaticos, sem linting em commits, sem deploy automatizado. |
| CRITICO | Projeto | Nenhum monitoramento de erros (Sentry, LogRocket, etc.). Erros em producao sao invisiveis. |
| CRITICO | Dockerfile | Single-stage build. nodejs, npm, git, dos2unix permanecem na imagem final. Imagem estimada 1.5GB+ desnecessariamente. |
| MODERADO | start.sh | Sem processo supervisor (supervisord, dumb-init). Se Nginx crashar, container continua rodando mas inacessivel. |
| MODERADO | railway configs | railway.json e railway.toml com healthcheckTimeout conflitantes (300 vs 600s). Confusao sobre qual e autoritativo. |
| MODERADO | Health check | Health check em '/' verifica apenas Nginx (HTML estatico). Nao valida conectividade com backend ou Supabase. |
| MODERADO | Logging | Cada modulo configura logging independentemente. Sem formato padrao, sem log level configuravel, sem structured logging (JSON). |
| MODERADO | Migrations | SQL files espalhados entre migrations/, raiz do app, e raiz do projeto. Sem rollback migrations. Sem versionamento consistente. |

Quick wins: (1) Criar GitHub Actions basico com lint + test (~1h). (2) Adicionar Sentry ao requirements.txt e inicializar (~30min). (3) Remover railway.json duplicado (~5min).

# 8. BOAS PRATICAS GERAIS

Score: 5/10 - README bom, .gitignore adequado, mas sem .env.example, licenca, ou versionamento.

| Severidade | Local | Descricao |
| --- | --- | --- |
| MODERADO | Projeto | Sem arquivo .env.example. Novos desenvolvedores nao sabem quais variaveis de ambiente sao necessarias. |
| MODERADO | Projeto | Sem licenca definida (LICENSE/LICENSE.md). Projeto legalmente ambiguo. |
| MODERADO | Projeto | Sem versionamento semantico (SemVer) alem do package.json generico. Sem CHANGELOG.md estruturado. |
| MODERADO | Raiz do projeto | Multiplos arquivos de debug e teste soltos na raiz (debug_gemini.py, check_gemini3.py, aspirar.py, verify_mapping.py). |
| BOM | README.md | README completo com badges, descricao de funcionalidades, tabela de tech stack, estrutura de pastas, e instrucoes de instalacao. |
| BOM | .gitignore | Bem configurado: ignora .env, .web/, node_modules/, __pycache__, uploaded_files/, PDFs (exceto docs especificos). |
| BOM | Documentacao | Multiplos guias: COMO_INICIAR.md, DEPLOY.md, GUIA_RAPIDO.md, ESTRUTURA_MODULAR.md. Bom para onboarding. |

Quick wins: (1) Criar .env.example (~10min). (2) Adicionar LICENSE MIT (~5min). (3) Mover arquivos de debug para pasta debug/ (~10min).

# TOP 10 ACOES PRIORITARIAS

Ordenadas por impacto x esforco. As 3 primeiras devem ser executadas IMEDIATAMENTE.

| # | Acao | Impacto | Esforco | Tempo Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | Rotacionar chaves Supabase e remover .env do repo. Criar .env.example. | Alto | Baixo | 30 min |
| #2 | Adicionar headers de seguranca no nginx.conf (CSP, HSTS, X-Frame). | Alto | Baixo | 30 min |
| #3 | Habilitar gzip no Nginx para JS, CSS, HTML, JSON. | Alto | Baixo | 15 min |
| #4 | Restringir RLS policies com filtro por user_id em vez de USING(true). | Alto | Medio | 3-4 horas |
| #5 | Converter API calls sequenciais para asyncio.gather() no qc_state.py. | Alto | Medio | 2-3 horas |
| #6 | Implementar code-splitting com React.lazy() nas rotas [proin] e [index]. | Alto | Alto | 4-6 horas |
| #7 | Criar GitHub Actions CI com Ruff lint + pytest. | Alto | Medio | 2-3 horas |
| #8 | Refatorar QCState em 3-4 classes especializadas (QCRecord, Reagent, Maintenance, Voice). | Medio | Alto | 8-12 horas |
| #9 | Dockerfile multi-stage: build stage com Node, production stage apenas Python + Nginx. | Medio | Medio | 2-3 horas |
| #10 | Habilitar SSR no react-router.config.js e gerar meta tags dinamicas. | Medio | Alto | 4-6 horas |

## Conclusao

O Biodiagnostico 3.0 e um projeto funcional com excelente design visual e UX, mas precisa de atencao URGENTE em seguranca (chaves expostas), performance (bundles gigantes), e infraestrutura (sem CI/CD ou monitoramento). As primeiras 3 acoes do plano podem ser executadas em menos de 1 hora e ja trazem melhoria significativa. O score atual de 38/100 pode subir para 65+ com a execucao das 10 acoes listadas, estimadas em aproximadamente 30-45 horas de trabalho total.