BIODIAGNÓSTICO

# Análise completa das abas do projeto

Diagnóstico técnico-funcional, riscos e próximos passos para entrega até 17/05/2026

| Campo | Resumo |
| --- | --- |
| Data da análise | 14/05/2026 |
| Prazo de entrega solicitado | 17/05/2026 |
| Classificação | Grande e crítica |
| Módulos de maior risco | Controle de Qualidade, referências, Westgard, pós-calibração, relatórios, permissões |
| Resultado geral | Base funcional consistente, com bloqueios de segurança/autorização e ajustes de UX/contrato antes da entrega |

Este documento consolida o estado das abas e telas do sistema Biodiagnóstico, a partir do código ativo Java/React, da matriz oficial do CQ em PLANS.md e dos materiais de migração. A análise prioriza corretude operacional, rastreabilidade e segurança lógica para uma homologação real de laboratório.

# 1. Gate 0 - Triage

| Item | Decisão |
| --- | --- |
| Tamanho | Grande: cobre múltiplas rotas, camadas backend/frontend, relatórios, permissões e fluxo crítico de CQ. |
| Criticidade | Crítica: envolve CQ, referência, histórico, lote, status, Westgard, calibração/pós-calibração e rastreabilidade. |
| Agentes/gates aplicados | context_engineer, architect, executor documental, qa_engineer, domain_auditor e release_engineer como seções do relatório. |
| Architect pode ser pulado? | Não. Há contratos e responsabilidades entre frontend/backend, além de risco de domínio. |
| Condição de pronto | DOCX gerado, análise por aba completa, validações registradas, riscos residuais claros e plano até 17/05/2026. |

# 2. Fontes de verdade

Precedência aplicada nesta análise:

Código ativo Java/React quando já existe comportamento implementado: App.tsx, Navbar.tsx, páginas, componentes PROIN/CQ, serviços frontend, controllers/services backend e catálogo de relatórios.

PLANS.md, especialmente a Fase CQ-01, como matriz oficial para ambiguidades CQ-A01 a CQ-A06 durante o congelamento operacional do Controle de Qualidade.

Documentação de migração em transicao-java como referência de comportamento alvo ainda em consolidação.

Material legado em tudo para a transicao/auditorias/00-mapeamento-geral.md como evidência histórica, não como decisão canônica isolada.

| Fonte | Uso na análise |
| --- | --- |
| biodiagnostico-web/src/App.tsx | Rotas públicas/protegidas e ponto de entrada das telas. |
| biodiagnostico-web/src/components/layout/Navbar.tsx | Menu principal, áreas CQ e exposição por perfil. |
| biodiagnostico-web/src/pages/ProinPage.tsx | Abas reais do módulo CQ e roteamento por área. |
| biodiagnostico-web/src/components/proin/* | Estado funcional das abas de CQ, áreas laboratoriais, importação, referências e pós-calibração. |
| biodiagnostico-web/src/pages/ReagentesPage.tsx, ManutencaoPage.tsx, RelatoriosPage.tsx | Telas top-level movidas para fora das abas antigas de Bioquímica. |
| biodiagnostico-api/src/main/java/com/biodiagnostico/service/* | Regras canônicas de CQ, referência, Westgard, pós-calibração, áreas, hematologia, reagentes e relatórios. |
| biodiagnostico-api/src/main/java/com/biodiagnostico/controller/* | Contratos HTTP e autorização efetiva no backend. |
| PLANS.md | Matriz oficial CQ-A01 a CQ-A06 e status planejado das fases CQ-02 a CQ-06. |
| transicao-java/prompts/14-pagina-proin-cq.md | Referência auxiliar de UX/fluxo para a página PROIN/CQ. |
| site-screenshots-2026-04-16_152309/manifest.json | Evidência de expectativa visual/navegacional anterior. |

# 3. Gate 1 - Contexto

Pacote mínimo seguro de contexto usado para avaliar as abas:

Frontend: rotas, Navbar, páginas top-level, ProinPage e componentes das abas de Bioquímica e demais áreas CQ.

Backend: serviços e controllers de CQ, referência, Westgard, pós-calibração, áreas, hematologia, reagentes, manutenção e relatórios.

Contratos: services TypeScript, DTOs Java, permissões do frontend e anotações @PreAuthorize do backend.

Negócio: referência, registro de medição, histórico por data/lote, média, DP, CV, status CQ, decisão de calibração e pós-calibração.

Fora do escopo da implementação desta entrega: alteração de código funcional, deploy e correção das pendências encontradas. Este artefato é diagnóstico e plano.

| Ambiguidade CQ | Situação observada |
| --- | --- |
| CQ-A01 - Referência | Backend possui resolução explícita e por lote, mas a UI de referências não expõe todos os campos críticos como nível/lote/fabricante/CV/notas. |
| CQ-A02 - Histórico Westgard | Backend recorta histórico por referenceId/exame/nível/área/data/lote quando aplicável. Tests passam; smoke visual ainda pendente. |
| CQ-A03 - Pós-calibração | Semântica preservada: pós-calibração não reescreve medição original nem status/violations. |
| CQ-A04 - Exposição no frontend | Registro normal expõe ambiguidade de referência; batch mode e referências ainda precisam alinhar campos e permissões. |
| CQ-A05 - Rastreabilidade comum | Há bons contratos em áreas CQ, mas autorização backend e validação de hematologia ainda precisam endurecer. |
| CQ-A06 - Estado canônico | Dashboard, gráfico e PDF dependem do estado backend; validação unitária passou, mas inspeção ponta a ponta deve entrar no checklist final. |

# 4. Gate 2 - Nota arquitetural

A responsabilidade correta deve permanecer assim: o backend calcula e decide regra de domínio; o frontend coleta dados, apresenta ambiguidades, exige seleção explícita quando necessário e nunca cria decisão paralela de CQ. A autorização precisa ser validada também no backend, usando o mesmo sentido operacional das permissões exibidas no frontend.

| Camada | Responsabilidade esperada |
| --- | --- |
| Backend | Resolver referência, validar lote/nível/vigência, calcular CV/z-score/Westgard/status, preservar histórico e aplicar autorização real em writes críticos. |
| Frontend | Expor campos obrigatórios, bloquear ações pelo perfil, mostrar ambiguidade sem decidir regra laboratorial localmente e refletir o contrato backend. |
| Relatórios | Consumir estado canônico, manter rastreabilidade/assinatura/verificação e diferenciar relatórios V1 legados de relatórios V2 regulatórios. |
| Admin | Gerenciar roles/permissões, mas sem substituir controles de segurança no backend. |

# 5. Gate 3 - Estado das abas e telas

A tabela abaixo consolida as abas/telas observadas no código ativo. O status considera prontidão funcional, risco de domínio, risco de autorização e validação ainda pendente.

| Aba/Tela | Status | Evidência principal | Pendência antes de 17/05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Login | Pronto com ressalvas | Rota pública /login com AuthContext/authService; fluxo base presente. | Executar smoke real com credenciais de homologação e verificar mensagens de erro/expiração. |
| Reset Password | Pronto com ressalvas | Rota pública /reset-password implementada e integrada ao serviço de autenticação. | Validar token real, expiração, mensagem para usuário e logs de auditoria. |
| Verificação pública de laudo | Pronto com ressalvas | Rota /r/verify/:hash existe fora da autenticação e conecta com relatórios assinados. | Gerar relatório assinado, abrir hash público e validar dados exibidos antes do deploy. |
| Dashboard principal | Atenção | Cards de ação rápida ainda apontam para /qc?tab=configuracao e /qc?tab=relatorios. | Corrigir links para /config e /relatorios ou reintroduzir tratamento explícito desses tabs. |
| Bioquímica - Dashboard CQ | Atenção | Painel usa dados do CQ e gráficos; depende do estado canônico backend. | Smoke visual com dados reais/sanitizados, conferindo contadores, LJ e status em cenários limítrofes. |
| Bioquímica - Registro CQ | Atenção | Fluxo normal resolve referência no backend e mostra ambiguidade; cálculo local é informativo. | Adicionar seletor/contrato de nível quando necessário e alinhar batch mode à mesma política de referência/lote. |
| Bioquímica - Referências | Bloqueante | UI não expõe todos os campos críticos do contrato e controller backend não restringe writes por permissão fina. | Expor nível, lote, fabricante, CV máximo e notas; validar overlap por lote; endurecer autorização. |
| Bioquímica - Importar | Atenção | Importação existe e deve usar backend como decisão canônica. | Verificar permissões, ambiguidade de referência e lote em importação antes da homologação. |
| Hematologia | Atenção | Módulo especializado existe, com controller/service próprios. | Endurecer autorização backend e revisar validações de parâmetro/tolerância para paridade com demais áreas. |
| Imunologia | Atenção | Módulo usa AreaQcModule/AreaQcService com parâmetros e medições. | Adicionar @PreAuthorize em writes e smoke de parâmetro explícito, ambiguidade e histórico. |
| Parasitologia | Atenção | Módulo especializado por área está disponível no Navbar e ProinPage. | Mesma validação de autorização, parâmetro explícito e rastreabilidade comum CQ-A05. |
| Microbiologia | Atenção | Módulo especializado por área está disponível no Navbar e ProinPage. | Mesma validação de autorização, parâmetro explícito e rastreabilidade comum CQ-A05. |
| Uroanálise | Atenção | Módulo especializado por área está disponível no Navbar e ProinPage. | Mesma validação de autorização, parâmetro explícito e rastreabilidade comum CQ-A05. |
| Reagentes | Atenção | Rota própria /reagentes e service/controller dedicados; menu top-level. | Alinhar backend a permissões finas REAGENT_WRITE/READ e validar rastreabilidade de lote/unidade. |
| Manutenção | Atenção | Rota própria /manutencao e service/controller dedicados. | Corrigir lint em ManutencaoTab legado e alinhar permissões MAINTENANCE_WRITE no backend. |
| Relatórios - Catálogo V2 | Pronto com ressalvas | Catálogo V2 expõe relatórios operacionais, Westgard, reagentes, manutenção, calibração, multi-área e regulatório. | Smoke completo: gerar, assinar quando aplicável, baixar PDF e verificar hash público. |
| Relatórios - Histórico | Pronto com ressalvas | ExecutionsTable e reportsV2Service cobrem listagem/filtros/histórico. | Validar paginação, filtros por status e erros de geração em ambiente real. |
| Relatórios - Legado | Pronto com ressalvas | Fallback /relatorios/legado preserva relatórios antigos durante transição. | Confirmar quais relatórios V1 ainda são obrigatórios para o laboratório e congelar plano de descontinuação. |
| Report Builder | Pronto com ressalvas | Rota /relatorios/:code usa ReportBuilder e catálogo backend. | Validar parâmetros por código de relatório e permissões de assinatura/regulatório. |
| Admin/Usuários | Atenção | Tela gerencia usuários, roles e permissões. | Garantir que permissões administradas no frontend sejam efetivamente aplicadas no backend. |
| Configuração | Atenção | Rota admin /config com controller protegido para writes. | Corrigir lint em ConfiguracaoPage e validar salvamento/leitura de parâmetros laboratoriais. |
| Navbar e permissões transversais | Atenção | Menu expõe áreas CQ, rotas top-level e administração por perfil. | Resolver divergência com screenshots antigas e remover navegação para tabs inexistentes. |

# 6. Contratos e backend por domínio

| Domínio | Estado observado | Risco/ação |
| --- | --- | --- |
| CQ Bioquímica | QcService centraliza criação de registro, resolução de referência, CV, z-score, Westgard, status e histórico recortado. | Manter backend como autoridade. Validar batch mode e fluxo de importação contra a mesma política de referência/lote. |
| Referências CQ | QcReferenceService possui resolução ativa, seleção explícita e vigência. Há indício de overlap por exame/nível sem lote. | Confirmar repository e ajustar sobreposição para permitir lotes distintos quando a regra oficial exigir. |
| Westgard | WestgardEngine e testes backend passam; histórico considera recorte por referência/lote quando disponível. | Executar cenário manual com 1-2s, 1-3s e regras combinadas antes da homologação. |
| Pós-calibração | PostCalibrationService preserva o registro original e cria avaliação 1:1 quando há needsCalibration. | Manter mensagem de UI explícita e validar PDF/dashboard antes/depois da pós-calibração. |
| Áreas laboratoriais | AreaQcService valida parâmetro explícito, compatibilidade e ambiguidade. | Adicionar autorização backend em writes de parâmetros/medições e testar cada área. |
| Hematologia | HematologyQcService opera com parâmetro explícito e cálculo simples por intervalo/tolerância. | Revisar validação de alvo, mínimo/máximo e tolerância para ficar no mesmo padrão de AreaQcService. |
| Reagentes | Serviço e controller existem, com operações de lote/unidade/rastreabilidade. | Roles atuais precisam refletir permissões finas do frontend para evitar write indevido por usuário autenticado. |
| Manutenção | Serviço e controller existem, com fluxo top-level. | Alinhar autorização com permissões MAINTENANCE_* e corrigir lint legado. |
| Relatórios V2 | ReportDefinitionRegistry contém CQ_OPERATIONAL_V2, WESTGARD_DEEPDIVE, REAGENTES_RASTREABILIDADE, MANUTENCAO_KPI, CALIBRACAO_PREPOST, MULTI_AREA_CONSOLIDADO e REGULATORIO_PACOTE. | Smoke de geração, assinatura, retenção e verificação pública precisa fechar o pacote. |

# 7. Gate 4 - QA: achados por severidade

| Severidade | Achado | Evidência | Ação recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Autorização backend insuficiente para writes críticos. | QcReferenceController, AreaQcController e HematologyController expõem POST/PUT/DELETE/measurements sem @PreAuthorize fino; SecurityConfig só exige autenticação geral fora de /api/admin/**. | Adicionar guards por role/permissão em todos os writes críticos e cobrir com testes de acesso negado/permitido. |
| P1 | Frontend e backend divergem no modelo de permissões. | Frontend usa canWriteQc/canImport/canManageReagents; backend em vários pontos aceita ADMIN ou FUNCIONARIO, ou qualquer autenticado. | Padronizar permissões e garantir enforcement no backend, não apenas no menu. |
| P1 | Referências CQ não expõem todos os campos críticos na UI. | Contrato/documentação pedem nível, lote, fabricante, CV máximo e notas; modal observado cria referência com campos defaults/ausentes. | Atualizar ReferenciasTab e validações, citando CQ-A01/CQ-A04 no handoff. |
| P1 | Navegação rápida aponta para tabs inexistentes. | DashboardPage navega para /qc?tab=configuracao e /qc?tab=relatorios; ProinPage renderiza default quando tab não é reconhecida. | Corrigir rotas para /config e /relatorios ou tratar tabs legadas explicitamente. |
| P1 | Lint frontend falha. | npm run lint retornou 7 erros, incluindo react-hooks/set-state-in-effect e prefer-const. | Corrigir antes de qualquer release se CI exigir lint verde. |
| P1 | Possível bloqueio de múltiplos lotes vigentes em referência. | QcReferenceService.checkOverlap chama findOverlapping por examId/level/datas/excludeId, sem lote visível na assinatura. | Validar repository e ajustar política conforme CQ-A01. |
| P2 | Batch mode de Registro CQ pode não seguir a mesma UX de ambiguidade do fluxo normal/importação. | Fluxo batch seleciona referência ativa localmente de forma mais simples. | Unificar resolução/seleção de referência ou reduzir batch até ficar seguro. |
| P2 | Hematologia tem validações menos rígidas que áreas genéricas. | AreaQcService valida alvo/tolerância/min/max com mais rigor; HematologyQcService aparenta contrato mais simples. | Adicionar validações e testes para CQ-A05. |
| P2 | Smoke visual/ponta a ponta ainda não executado. | Testes unitários/build passaram, mas não houve navegação real com backend rodando, usuários e dados de homologação. | Executar checklist manual em 16/05 e 17/05. |

# 8. Gate 5 - Auditoria de domínio

Conceitos auditados: referência, registro de medição, lote, histórico por data e lote, média, desvio padrão, CV, status CQ, decisão de calibração e pós-calibração.

| Conceito | Veredito | Observação |
| --- | --- | --- |
| Referência | Aprovado com bloqueio de entrega | Backend está bem direcionado, mas UI/autorizações/overlap por lote precisam fechar antes do release. |
| Registro de medição | Aprovado com ressalvas | Fluxo normal preserva decisão backend; batch/importação precisam verificação específica. |
| Histórico por data/lote | Aprovado com ressalvas | Recorte backend parece aderente; falta smoke com dados reais e comparação visual de LJ/PDF. |
| CV/média/DP | Aprovado com ressalvas | Cálculo backend é autoridade. UI deve manter cálculo local apenas como prévia. |
| Status CQ/Westgard | Aprovado com ressalvas | Testes passam, mas cenários limítrofes devem entrar na homologação final. |
| Pós-calibração | Aprovado | Semântica CQ-06 preservada: não reescreve valor/status/violations do registro original. |
| Rastreabilidade | Bloqueio parcial | Sem autorização backend alinhada, usuário autenticado pode alterar dados críticos além do que a UI sugere. |

Veredito do domínio: a base técnica está próxima de uma homologação controlada, mas a entrega de produção até 17/05/2026 depende de fechar autorização backend, campos de referência/lote, navegação inconsistente, lint e smoke ponta a ponta. Sem esses itens, o risco residual em CQ e rastreabilidade permanece alto.

# 9. Evidências de validação

| Comando | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- |
| npm run test (biodiagnostico-web) | Passou | 7 arquivos de teste, 52 testes aprovados; warnings de future flags do React Router. |
| ./mvnw test (biodiagnostico-api) | Passou | 406 testes, 0 falhas, 0 erros, 0 ignorados; logs simulados de Gemini/circuit breaker e auditoria em testes. |
| npm run build (biodiagnostico-web) | Passou | Vite 8.0.3 gerou build; há bundles grandes, mas sem falha. |
| npm run lint (biodiagnostico-web) | Falhou | 7 erros: prefer-const em ManutencaoTab e set-state-in-effect em modais/Combobox/ConfiguracaoPage. |
| Renderização do DOCX | Passou | Documento renderizado para PDF/PNG e revisado visualmente em páginas representativas. |

Limitação declarada: não foi realizado deploy, smoke test com backend/frontend rodando, validação com usuários reais ou navegação autenticada por perfil. Essas atividades estão no cronograma recomendado de 16/05 e 17/05.

# 10. Plano de entrega até 17/05/2026

| Data | Objetivo | Tarefas | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/05/2026 | Fechar bloqueios rápidos e contrato visual. | Corrigir lint; ajustar links do Dashboard; decidir navegação top-level vs tabs antigas; expandir ReferenciasTab com nível/lote/fabricante/CV/notas; planejar guards backend. | Lint verde localmente; navegação sem fallback silencioso; UI de referência compatível com CQ-A01/CQ-A04. |
| 15/05/2026 | Endurecer segurança e contratos críticos. | Adicionar @PreAuthorize/guards finos para QcReference, AreaQc, Hematology, Reagent, Maintenance, QcRecord/import; testar acesso por perfil; validar overlap por lote; revisar batch/importação e hematologia. | Testes backend cobrindo permitido/negado; política de lote documentada; nenhum write crítico protegido apenas por UI. |
| 16/05/2026 | Homologação técnica interna. | Rodar npm run lint, npm run test, npm run build e ./mvnw test; smoke em Login, Dashboard, CQ, áreas, Reagentes, Manutenção, Relatórios, Admin e Config; gerar/assinar/verificar PDF. | Checklist verde ou pendências classificadas; evidências anexáveis; release notes e rollback preparados. |
| 17/05/2026 | Homologação operacional e entrega. | Executar validação com dados reais/sanitizados; revisar usuários/perfis; validar Railway/Supabase/env vars; confirmar pacote regulatório, assinatura e verificação pública. | Aceite operacional assinado, riscos residuais explícitos e pacote pronto para produção ou go/no-go documentado. |

# 11. Checklist de pronto para entrega

Todos os writes críticos protegidos no backend por role/permissão coerente com o frontend.

Referências CQ registram e exibem nível, lote, vigência, fabricante, CV máximo e notas quando aplicável.

Dashboard não navega para tabs inexistentes e a estratégia de rotas/top-level está fechada.

npm run lint, npm run test, npm run build e ./mvnw test passam no mesmo commit de release.

Smoke test por perfil: ADMIN, FUNCIONARIO com permissão, FUNCIONARIO sem permissão, VIGILANCIA_SANITARIA e VISUALIZADOR.

Cenários CQ-A01 a CQ-A06 revisitados no fechamento, sem ambiguidade bloqueante aberta.

Relatórios V2 geram PDF, assinatura, retenção e verificação pública com hash válido.

Rollback, variáveis de ambiente e plano de deploy estão documentados.

# 12. Gate 6 - Fechamento executivo

| Campo | Conclusão |
| --- | --- |
| Status de prontidão | Não pronto para produção hoje sem correções; pronto para sprint intensiva de fechamento até 17/05/2026 se os P0/P1 forem priorizados. |
| Evidência forte | Testes backend/frontend e build frontend passaram; arquitetura de domínio do CQ está majoritariamente centralizada no backend. |
| Bloqueio principal | Autorização backend não acompanha permissões finas do frontend em endpoints críticos. |
| Risco residual alto | Referência/lote e rastreabilidade podem ficar inconsistentes se UI, overlap e guards não forem corrigidos. |
| Próximo passo imediato | Abrir task crítica para guards backend e ReferenciasTab; em paralelo corrigir lint e links de Dashboard. |